П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АСЕКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

14.11.2017	    	                с. Асекеево		  		         № 109-п

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

Асекеевский сельсовет  на 2018-2022гг.»

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов» на территории Асекеевского сельсовета Асекеевского района Оренбургской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий  федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2018-2022гг.» (далее – Программа).

2. Данное постановление разместить на сайте администрации Асекеевский сельсовет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава Асекеевский сельсовет                                                        И.Т.Гадыев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Асекеевский сельсовет

Асекеевского района

Оренбургской области

от 14.11.2017 № 109-п

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

Асекеевский сельсовет на 2018-2022гг.»

с. Асекеево

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Асекеевский сельсовет

на 2018-2022гг.»

| Наименование Программы | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2018-2022гг. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Асекеевского сельсовета Асекеевского района Оренбургской области |
| Ответственные исполнители | Администрация Асекеевский сельсовет, собственники жилья (по согласованию), общественные организации (по согласованию) |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территории Асекеевский сельсовет |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Асекеевский сельсовет; Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования; Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых и общественных территорий Асекеевский сельсовет. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий; - Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Финансирование программы осуществляется в объеме: всего -30750,82 тыс. руб., в том числе 2018 год – 16971,77 тыс. руб.; 2019 год – 994,73 тыс. руб.; 2020 год – 9284,32 тыс. руб.; 2021 год – 2500,0 тыс. руб.; 2022 год – 1000,0 тыс. руб. Источник финансирования – средства федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, внебюджетные источники. Суммы средств, выделяемые из федерального бюджета, областного бюджета Оренбургской области и местных бюджетов, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Определение перспективы улучшения благоустройства территории муниципального образования Асекеевский сельсовет; - Создание среды, комфортной для проживания жителей села; - Вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства. - доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды - 100 %; - доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение муниципальных программ формирования современной городской среды - 100 %; - доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение правил благоустройств - 100 %; - доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших проведение инвентаризации уровня благоустройства территорий – 100 %; |

- 1. Характеристика сферы реализации программы,

описание основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Формирование   современной   городской   среды - это   комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения на территории Асекеевский сельсовет.

Современная городская среда должно соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Повышение уровня благоустройства территории Асекеевский сельсовет стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии территории и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории Асекеевский сельсовет, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

В целях определения текущего состояния благоустройства территорий разработан и утверждён порядок инвентаризации уровня благоустройства территорий.

Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг.

Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории Асекеевский сельсовет вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории Асекеевский сельсовет обусловлены наличием следующих факторов:

- высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных магистралей дворовых территорий Асекеевского сельсовета. На сегодняшний день износ большинства объектов дорожного покрытия, пешеходных дорожек и тротуаров, расположенных на территории Асекеевский сельсовет 80 %.

- рост числа автомобильного транспорта и, как следствие, остро стоящая проблема с нехваткой автомобильных карманов вблизи МКД и повышенный износ асфальтового покрытия (улиц, дорог, транспортных пересечений).

Необходимо решение вопросов строительства мест для наибольшего посещения населения для массового отдыха, благоустройства мест для отдыха и создания обустроенных зон отдыха в парках и скверах. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

К участию в мероприятиях по  благоустройству дворовых территорий Асекеевского сельсовета привлекаются добровольцы, волонтеры и граждане на безвозмездной основе. Мероприятия организуются ежегодно, как правило, в весенне-осенний период в виде  субботников.

В целях улучшения эстетического облика Асекеевского сельсовета, повышения качества жизни жителей территории Асекеевского сельсовета необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, а также других мероприятий, реализуемых в данной сфере.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органа местного самоуправления.

В целях поддержки муниципального образования администрации Асекеевский сельсовет по реализации мероприятий по благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2022гг. планируется предоставление субсидий из бюджета Оренбургской области на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2018-2022гг.».

Муниципальная программа разработана в соответствии с  основным направлением стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» и паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Оценка результативности реализации Программы будет проводиться ежегодно по результатам отчетного года.

- 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения

целей и решения задач, описание основных ожидаемых

конечных результатов программы

Общественная территория - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц на бесплатной основе (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки).

Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территорий

муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Дворовая территория многоквартирных домов – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общественная территория - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц на бесплатной основе (в том числе площади, улицы, проезды, парки).

Заинтересованные лица – собственники помещений многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц – выполнение неоплачиваемых работ по благоустройству, не требующих специальной квалификации (субботник, окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб).

Целью программы является повышение уровня благоустройства территории Асекеевский сельсовет.

Цель программы соответствует основному стратегическому направлению развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда», паспорту приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2018-2022гг.», а также стратегии социально-экономического развития территории муниципального образования Асекеевский сельсовет до 2025 года.

Для достижения целей программы необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территории Асекеевский сельсовет;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Асекеевский сельсовет.

Состав показателей (индикаторов) программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач программы.

К показателям (индикаторам) программы относятся следующие:

- увеличение уровня благоустройства дворовых территорий;

- доля населения, охваченного формированием городской среды, к  запланированной численности населения Асекеевский сельсовет.

В результате реализации программы планируется:

- определение перспективы улучшения благоустройства территории Асекеевский сельсовет;

- утверждение администрацией Асекеевский сельсовет муниципальной программы по формированию комфортной городской среды на 2018-2022гг.;

- утверждение администрацией Асекеевский сельсовет муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2018-2022гг.», нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

- корректировка правил благоустройства администрации Асекеевский сельсовет по результатам общественных обсуждений с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минстроем России;

- вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства;

Реализация программы должна привести к формированию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения МО Асекеевский сельсовет.

- 3. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации программы

Финансирование программы осуществляется в объеме:

всего -30750,82 тыс. руб., в том числе

2018 год –   16971,77 тыс. руб.;

2019 год – 994,73 тыс. руб.;

2020 год – 9284,32 тыс. руб.;

2021 год – 2500,0 тыс. руб.;

2022 год – 1000,0 тыс. руб.

Источник финансирования – средства федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, внебюджетные источники.

Перечень мероприятий и суммы средств, выделяемые из федерального бюджета, областного бюджета Оренбургской области и местных бюджетов, подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов всех уровней, с корректировкой мероприятий программы, результатов их реализации и оценки эффективности.

Исполнители программы несут ответственность за своевременное выполнение ее мероприятий.

- Срок реализации настоящей  Программы  2018-2022гг.

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022гг. без выделения этапов в приложении № 2 к настоящей Программе.

- Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из минимального перечня работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- ремонт покрытий тротуаров и дорог

- оборудование автомобильных парковок;

- пешеходных дорожек, тротуаров;

- озеленение территорий.

Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ.

Адресный перечень мероприятий Программы изложен в приложении № 4 к Программе.

Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, выполняются в соответствии с требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Нормативная стоимость проведения работ определяется исходя из локального сметного расчета проекта, прошедшего государственную экспертизу.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

- Условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ

1. Настоящий Порядок устанавливает условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, на территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия, на территории Асекеевский сельсовет.

Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой, путем выбора формы и доли такого участия.

2. В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрены следующие формы участия заинтересованных лиц, организаций: финансовое и (или) трудовое.

финансовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) - обязательства финансового характера в софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий, включая минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству;

трудовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) - выполнение работ, включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству, не требующих специальной подготовки (расчистка, уборка мусора и т.д.).

3. Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- другие работы (покраска оборудования).

4. Решение о форме и доле трудового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;

5. В ходе рассмотрения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды предложения, в которых предусмотрено и финансовое и трудовое участие имеют преимущество над предложениями, где выбрана только одна форма участия.

6. Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, является отчет, при этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляется фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан и размещаются указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, сети «Интернет».

7. Проведение мероприятий освещается в средствах массовой информации (печатных, электронных) в режиме он-лайн (размещать соответствующие сюжеты или информацию о проведении мероприятия в день его проведения или ближайшее время после этого) для чего исполнителем Программы, организуется мониторинг подготовки к проведению таких мероприятий.

8. Доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом местного самоуправления принято решение о таком участии;

9. Доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления.

- Условия аккумулирования и расходования средств

Муниципальной программой предусмотрена возможность финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, в случае включения указанных работ заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

Администрация Асекеевского сельсовета обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Асекеевского сельсовета обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации Асекеевский сельсовет в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Асекеевского сельсовета ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Асекеевский сельсовет на:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если муниципальной программой будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ);

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если муниципальной программой будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ).

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Асекеевский сельсовет осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

9.​ Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Асекеевский сельсовет в соответствии с бюджетным законодательством.

Администрация Асекеевский сельсовет обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря 2022 года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

10. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Асекеевский сельсовет.

Разработчиком и исполнителем Программы является администрация

Асекеевский сельсовет.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий  МКД;

- представляет заявки комиссии по рассмотрению и оценки созданной постановлением администрации поселения;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

Перечень дворовых территории многоквартирных домов утверждается постановлением администрации Асекеевский сельсовет, после проведении отбора многоквартирных домов в соответствии с порядком.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в приложении № 3 к Программе.

11. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу

Включение многоквартирных домов в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в Программу исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия установленным требованиям в порядке.

12. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Асекеевский сельсовет.

13. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства Асекеевский сельсовет, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения  поселения  к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности поселения;

- комплексное благоустройство  дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей села;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения.

Приложение № 1

к муниципальной программе                «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Асекеевский сельсовет

на 2018-2022гг.»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

Асекеевский сельсовет на 2018-2022гг.»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2022гг. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 7 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 32 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 3 |
| 4 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий дворовых территорий | кв.м. | 4965 |
| 5 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (от стоимости затрат с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы) | % | 5 |
| 6 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м. | 31247 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (от стоимости затрат с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы) | % | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе                «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Асекеевский сельсовет

на 2018-2022гг.»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2018-2022гг.»

| Наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Р3 Пр | ЦСР | ВР |  |
| муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2018-2022гг.» |  | администрация Асекеевского сельсовета | Федеральный бюджет Бюджет Оренбургской области Бюджет муниципального образования Асекеевского сельсовета | 556 | 0503 | 5840005000 | 244 | 29200,00 1550,81 |
| Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  | 30750,81 |

Приложение № 3

к муниципальной программе                «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  Асекеевский сельсовет

на 2018-2022гг.»

- План реализации Муниципальной программы

| Наименование контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал |  | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Разработать, и опубликовать Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу | администрация Асекеевского сельсовета |  |  |  |  | 2017г. |
| Контрольное событие №2 | Разработать, и опубликовать Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории | администрация Асекеевского сельсовета |  |  |  |  | 2017 г. |
| Контрольное событие №3 | Разработать, утвердить, и опубликовать Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, в том числе формирование общественной комиссии | администрация Асекеевского сельсовета |  |  |  |  | 2017 г. |
| Контрольное событие № 4 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2018-2022гг.» | администрация Асекеевского сельсовета |  |  |  |  | 2017г. |
| Контрольное событие № 5 | Подготовить и утвердить с учетом осуждения дизайн-проект благоустройства | администрация Асекеевского сельсовета |  |  |  |  | 2017г. |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2018-2022гг.» | администрация Асекеевского сельсовета |  |  |  |  | 2017г. |
| Контрольное событие № 7 | Актуализация правил благоустройства | администрация Асекеевского сельсовета |  |  |  |  | 2017г. |

Приложение № 4

к муниципальной программе                «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Асекеевский сельсовет

на 2018-2022гг.»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Муниципальной программы

| № п/п | Перечень объектов | Мероприятие по благоустройству | Срок реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная площадь с.Асекеево | - установка уличного освещения; - ремонт покрытий тротуаров и дорог; - установка скамеек, урн для мусора; - озеленение территории; - установка фонтана. | 2018г. |  |
| 2. | Дворовая территория многоквартирных домов: Оренбургская область, Асекеевский район, с.Асекеево, ул.Советская д.2, 2А, 2Б, 2В | -освещение дворовой территории;; - ремонт дворовых проездов; - установка скамеек; -установка урн для мусора; | 2018г. |  |
| 3. | Дворовая территория многоквартирных домов: Оренбургская область, Асекеевский район, с.Асекеево, ул. Московская д.14, ул.Советская д.5, 7 | освещение дворовой территории;; - ремонт дворовых проездов; - установка скамеек; -установка урн для мусора; | 2019г. |  |
| 4. | Сквер Афганцев в с.Асекеево | -установка уличного освещения; - ремонт покрытий дороги; - установка скамеек, урн для мусора; . | 2022г. |  |
| 5. | Парк им.Мусы Джалиля | -установка уличного освещения; - ремонт покрытий тротуаров и дорог; - установка скамеек, урн для мусора; - озеленение территории; | 2020г. |  |
| 6. | Аллея Славы в с.Асекеево | - ремонт покрытий тротуаров и дорог; - установка скамеек, урн для мусора; | 2021 |  |