П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АСЕКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 08.12.2017 с. Асекеево №115-п О внесении изменений в постановление главы муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района от 14 июля 2016 года № 110-п Руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования Асекеевский сельсовет, постановляю: 1. Внести в постановление главы муниципального образования Асекеевский сельсовет от 14 июля 2016 № 110-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы на территории муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района» следующее изменение: приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Постановление главы муниципального образования Асекеевский сельсовет от 19.06.2017 № 62-п «О внесении изменений в постановление главы муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района от 14 июля 2016 года № 110-п» отменить. 3. Постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию. Глава муниципального образования И.Т. Гадыев Разослано: в дело, в районную прокуратуру, в архитектурно-строительный отдел администрации Асекеевского района.

Приложение

к постановлению главы

муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

от 08.12.2017  № 115

- Приложение                                                                                         к  постановлению главы                                                                                         муниципального образования                                                                                         Асекеевский сельсовет

- Асекеевского района                                                                                         от 14.07.2016 № 110-п

- Краткосрочный план

- реализации региональной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы на  территории муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района»

- 1.    В краткосрочный план реализации региональной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы (далее – краткосрочный план) включены    многоквартирные дома муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области.

- 2.   Реализация краткосрочного плана  рассчитана на 2017-2019 годы.   В рамках реализации краткосрочного плана возможно выполнение работ   ранее срока, установленного настоящим краткосрочным планом.

- 3. Краткосрочным планом предусмотрено выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ поэтапно, с разбивкой по годам. Проектные работы включают в себя разработку проектной и сметной документации, проведение экспертизы указанной документации. В состав строительно-монтажных работ входит выполнение строительно-монтажных работ, работ по осуществлению строительного контроля, работ по обязательному          подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии (декларирование соответствия), законченных капитальным ремонтом          (заменой) лифтов, лифтового оборудования в многоквартирных домах.

- В результате реализации краткосрочного плана в 2017 году будут   проведены:

- проектные работы в 1 многоквартирном доме;

- строительно-монтажные работы в 1 многоквартирном доме общей площадью 0,78 тыс. кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 0,015 тыс. человек (0,3 процента от общего количества населения, проживающего на территории Асекеевского сельсовета).

- В результате реализации краткосрочного плана в 2018 году будут   проведены:

- проектные работы в 2 многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 2 многоквартирных домах общей площадью 1,36 тыс. кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 0,049 тыс. человек (0,9 процента от общего количества населения, проживающего на территории Асекеевского сельсовета).

В результате реализации краткосрочного плана в 2019 году будут    проведены:

проектные работы в 2 многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 2 многоквартирных домах; общей площадью 1,3 тыс. кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 0,045 тыс. человек (0,8 процента от общего количества населения, проживающего на территории Асекеевского сельсовета).

- 4. Общий объем финансирования краткосрочного плана -  9 347 315,56

- рублей, в том числе:	
          средства местного бюджета – 750 000  рублей;

- средства собственников жилых помещений в многоквартирных домах – 8 597 315,56 рублей;

- 5.  Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках  краткосрочного  плана  реализации региональной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы на территории муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района  приведен в приложении № 1 к краткосрочному плану.

- Реестр  многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках  краткосрочного  плана  реализации региональной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы на территории муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района, по видам ремонта (проектные         работы) приведен  в приложении № 2 к краткосрочному плану.

- Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы на территории муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района, по видам ремонтируемых внутридомовых инженерных систем и устанавливаемых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления (проектные работы)  приведен в приложении № 3 к краткосрочному плану

- Реестр  многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках  краткосрочного  плана  реализации региональной программы  «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы на территории муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района, по видам ремонта (строительно-монтажные работы) приведен  в приложении № 4 к краткосрочному плану.

- Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы на территории муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района, по видам ремонтируемых внутридомовых инженерных систем и устанавливаемых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления (строительно-монтажные работы)  приведен в приложении № 5 к краткосрочному плану

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана  реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы на  территории муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района приведены в приложении № 6 к краткосрочному плану.